

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОРОК ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 26.10.2018 г. с. Агаповка № 384

О проведенных мероприятиях по газификации

на территории Агаповского муниципального

района в 2018 году

Заслушав информацию заместителя главы Агаповского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту, связи и энергетике Стрижова С.И. о проведенных мероприятиях по газификации на территории Агаповского муниципального района в 2018 году, Собрание депутатов Агаповского муниципального района, РЕШАЕТ:

1.Информацию «О проведенных мероприятиях по газификации на территории Агаповского муниципального района в 2018 году» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Агаповского муниципального района С.А. Ульянцев

**Информация по газоснабжению**

На территории Агаповского муниципального районаиз четырнадцати запланированных объектов на сумму 738 604,122 тыс. рублей, получено положительное заключение по четырем объектам на сумму 46 097,13 тыс. рублей протяженностью 16,761 км газификации газопровода 328 квартир планируется к подключению газа по территориям:.

-Распределительный газопровод к домам по улицам Первомайской, Рабочей, Парковой, Черепанова, Михалева, Школьной, Советской, Уральской в поселке Янгельский Агаповского муниципального района Челябинской области

- Челябинская область, Агаповский район, пос. Ближний. Газопроводы высокого и низкого давлений к жилым домам

- Челябинская область, Агаповский район, п. Буранный жд.ст. Газопроводы высокого и низкого давлений к жилым домам

Три объекта по газоснабжению находится на экспертизе

- Газоснабжение жилых домов в с. Новобурановка

- Газоснабжение жилых домов в п. Приморский, ул. Магнитогорская, Первомайская, Садовая

- Газоснабжение жилых домов в п. Приморский, ул. Дорожная, Западная Молодежная, Чайковского, Мичурина, Титова, Гагарина, Горького, Кирова, пер.Дорожный

Семь объектов находится на проектировании

- Газоснабжение п. Новоянгельский, ПИРГазоснабжение п. Новоянгельский

- Газоснабжение жилых домов в с. Агаповка, мкр. Садовый

- Газоснабжение жилых домов в п. Харьковский

- Газоснабжение жилых домов в п. Горный

- Газоснабжение жилых домов в п. Черноотрог

-Газоснабжение жилых домов в п. Ташказган

- Газоснабжение жилых домов в п. Воздвиженка

В 2016 году Агаповскому муниципальному району из областного бюджета денежные средства на газоснабжение не выделялись.

В 2017 году на газоснабжение выделено 9 173 355,93 рублей, построено 6,2 км газопровода, обеспечена возможность газификации 151 квартиры их них:

1. Поселок Приморский, Агаповский район Челябинской области. Газопровод низкого давления по ул. Парковой – 700887,74 рублей (0,4323 км. 9 квартир)

2. Газоснабжение п. Магнитный Агаповского района Челябинской области - 3 808 756,79 рублей (8,504 км, 24 квартиры)

3. Распределительный газопровод к домам по улицам Первомайской, Рабочей, Парковой,Черепанова,Михалева,Школьной,Советской,Уральской в поселке Янгельский Агаповского муниципального района Челябинской области - 4 663 711,40 рублей (3,445 км, 130 квартир).

На 2018 год газоснабжение выделено 31,373,052 тыс. рублей, построено 15,829 км газопровода, обеспечена возможность газификации 378 квартиры их них:

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 – 2020 годы на сумму 10 500,0 тыс.рублей

1. Газификация улицы Железнодорожная, поселок Субутак ж/д станция Агаповского района Челябинская область – 4 368,130 тыс.рублей (будет газифицировано 3,983 км газопровода и подключено 36 частных жилых домов и квартир)
2. Газификация улиц 8 марта, Октябрьская, Школьная, Набережная, поселок Субутак ж/д станция Агаповского района Челябинская область – 3 995,682 тыс.рублей (будет газифицировано 4,08 км газопровода и подключено 52 частных жилых домов и квартир)
3. Распределительный газопровод к домам по улицам Первомайской, Рабочей, Парковой, Черепанова, Михалева, Школьной, Советской, Уральской в поселке Янгельский – 2 136,187 тыс.рублей (будет газифицировано 0,95 км газопровода

9 жилых домов)

1. По программе Устойчивое развитие сельских территорий
2. Газоснабжение жилых домов, ограниченных улицами Центральная, Комсомольская, Набережная, Нагорная, Школьная в п.Первомайский Агаповского муниципального района Челябинской области – 20 873,052 тыс.рублей (будет газифицировано 7,849 км газопровода и подключено 147 частных жилых домов и 279 квартиры)

Процент газификации на 2018 год составил – 63 %

**Информация о газоснабжении района**

1.Процент газификации по поселкам 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Процент газификации |
|  | **Всего по району -** | 63 |
|  | **Агаповское с/п** | **70** |
|  | с.Агаповка | 65 |
|  | п.Аблязово | 75 |
|  | п.Гумбейский | 75 |
|  | **Буранное с/п** | **32** |
|  | п.Буранный | 70 |
|  | п.Буранныйжд.ст. | 50 |
|  | с.Новобурановка | 0 |
|  | п.Ближний | 0 |
|  | п.Озерный | 10 |
|  | п.Красноярский | 0 |
|  | п.Солодянка | 0 |
|  | п.Урожайный | 0 |
|  | п.Новобуранное | 0 |
|  | п.Заречный | 0 |
|  | **Желтинское с/п** | **78** |
|  | п.Желтинский | 100 |
|  | п.Муравейник | 0 |
|  | **Магнитное с/п** | **77** |
|  | п.Магнитный | 94 |
|  | п.Вперед | 96 |
|  | п.Кировский | 92 |
|  | п.Алексеевский | 0 |
|  | п.Южный | 0 |
|  | п.Субутакж.ст | 91 |
|  | **Наровчатское с/п** | **51** |
|  | п.Наровчатка | 70 |
|  | п.Харьковский | 0 |
|  | **Первомайское с/п** | **13** |
|  | п.Первомайский | 35 |
|  | п.Наваринка | 7 |
|  | п.Малиновка | 0 |
|  | п.Гумбейкажд.ст. | 0 |
|  | п.Просторный | 0 |
|  | **Приморское с/п** | **26** |
|  | п.Приморский | 30 |
|  | п.Ржавка | 0 |
|  | с.Верхнекизильское | 0 |
|  | **Светлогорское с/п** | **54** |
|  | п.Светлогорск | 100 |
|  | п.Зингейка | 100 |
|  | п.Ташказган | 0 |
|  | п.Воздвиженка | 0 |
|  | п.Черноотрог | 0 |
|  | п.Горный | 0 |
|  | п.Базарский | 0 |
|  | п.Утарка | 0 |
|  | **Черниговское с/п** | **47** |
|  | п.Черниговский | 60 |
|  | п.Требиат | 0 |
|  | п.Утренняя Заря | 0 |
|  | п.Родничкиост.пункт | 0 |
|  | **Янгельское с/п** | **41** |
|  | п.Янгельский | 60 |
|  | п.Новоянгельский | 0 |

На 2019 год запланировано Газоснабжение п. Ближний на сумму - 11 702,64 тыс. руб. (будет газифицировано – 5,404 км. газопровода и подключено 102 частных жилых домов)

Заместитель главы Агаповского муниципального

района по строительству, ЖКХ, транспорту,

связи и экономике С.И. Стрижов