**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Агаповского муниципального района» на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Администрация Агаповского муниципального района |
| **Участники Программы** | Администрации сельских поселений, жителирайона. |
| **Цели Программы** | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Агаповского муниципального района |
| **Задачи Программы** | Обеспечение формирования единого облика сельских поселений Агаповского муниципального района;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территорияхсельских поселений Агаповского муниципального района;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Агаповского муниципального района. |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы** | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц;  -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, единиц;  всоответствии с требованиямиутвержденных в муниципальном  образовании правил благоустройства;  - доля благоустроенных территорий,прилегающих к индивидуальным жилымдомам и нуждающихся вблагоустройстве, от общего количестватерриторий, прилегающих киндивидуальным жилым домам инуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиямиутвержденных в муниципальномобразовании правил благоустройства |
| **Срок реализации Программы** | 2018-2022 годы в пять этапов:  - первый этап - 2018 год;  - второй этап – 2019 год;  - третий этап – 2020 год;  - четвертый этап – 2021 год;  - пятый этап – 2022 год |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 69 993,70тыс. рублей, в том числе:  4 200,0 тыс. рублей – бюджет Агаповского муниципального района;  65 793,70 тыс. рублей – федеральный и областной бюджеты |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах:  -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов– 76 единицы;  -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 19 единиц;  - благоустроить 100% территорий,прилегающих к индивидуальным жилымдомам и нуждающихся вблагоустройстве, от общего количестватерриторий, прилегающих киндивидуальным жилым домам инуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиямиутвержденных в муниципальномобразовании правил благоустройства |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития Агаповского муниципального района до 2020 года, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

На территорииАгаповского муниципального района расположено 47 населенныхпункта, из которых 8населенных пунктовс численностью населения более1000 человек.

Площадь земель на территории Агаповского муниципального районасоставляет 260,4 тыс. гектаров, из которых 132,6тыс. гектаров (46 процентов) составляют застроенные территории, 54,9 гектаров – зеленые насаждения, (в том числе парки и скверы). Протяжённость дорог на территории Агаповского муниципального района - 368,65 км из них:

- 79,25 км - автодороги с асфальтобетонным покрытием;

- 139,9 км – автодороги со щебеночным покрытием;

- 149,5 км - грунтовые автодороги.

В Агаповском муниципальном районе по состоянию на 01.08.2017 насчитывается 153 многоквартирных дома, общее количество дворовых территорий составляет 74 ед.площадью 117,7 тыс. м² В 2017 году в Агаповском муниципальном районе на территории в рамках муниципальной программы«Формирование современной городской среды на 2017 год» годы началась реализация мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий многоквартирных домов итерриторий общественного пользования.В рамках программных мероприятий благоустроена6 Парков и комплексно благоустроена 21 дворовая территорияотремонтированы дворовые проезды и тротуары, оборудованы парковки, установлены урны и скамейки, оборудованы детская и спортивная площадки и т.д.

Однако решены не все проблемы благоустройства. В Агаповском муниципальном районе имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей района. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий Агаповского муниципального района необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района на 2018-2022 годы», (далее – Программа), предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенного подпунктом «г» пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169). Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017 г. №87/1 и содержащемся в государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы». Включение в Программу дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Программу осуществляется в соответствии с[Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, о включениидворовой территорий многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденного постановлением Администрации Агаповского муниципального района от 07.09.2017г. №724-П.

Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут препятствовать следующие риски:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы;

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Программы.

- риск низкой активности граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации Программы.

**Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Агаповского муниципального района.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- обеспечение формирования единого облика Агаповского муниципального района;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Агаповского муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Агаповского муниципального района.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа рассчитана на период 2018 - 2022 годы и реализуется в пять этапов.

В течение всего периода реализации Программымероприятия, включенные в ее состав, будут направлены на решениеобозначенных проблем в сфереблагоустройства и задач, необходимых для создания наиболее благоприятных и комфортныхусловий жизнедеятельности населения Агаповского муниципального района.

**Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы**

Система мероприятий Программы и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении № 1.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и может быть расширен только при внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работприводится в Приложении № 5.

Адресный перечень дворовых территорий приведен в таблице 1Приложения № 4.

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в таблице 2Приложения №4.

В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно привлечение студенческих отрядов.

Мероприятия Программы направлены на реализациюпоставленной задачи и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территориймногоквартирных домов.

Мероприятия Программы разработаны исходя изнеобходимости решения задачи Программы с учетомфинансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы федеральным и областным бюджетоми полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Агаповского муниципального районадействующим законодательством.

Все мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджетов сельских поселений Агаповского муниципального района, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет Агаповского муниципального района средств вышестоящих бюджетов.

Потребность в финансовом обеспечении формируемой Программы за весь период реализации составляет 4 200,0 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета по годам:

- в 2018 году – 900,0 тыс. руб.;

- в 2019 году –900,0тыс. руб.;

- в 2020 году –800,0тыс. руб.;

- в 2021 году –800,0тыс. руб.;

- в 2022 году -800,0тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете сельских поселений района, утвержденных решением Советов депутатов сельских поселений района о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и за счет планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет Агаповского муниципального района средств вышестоящих бюджетов.

**Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения**

**Мероприятиймуниципальной программы**

Участниками мероприятий Программы являются Администрации сельских поселений района и могут являться, юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) при участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей Программы.

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой и финансовой.

Организация трудового и финансового участия осуществляетсязаинтересованными лицами в соответствии с решением общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территориякоторого подлежит благоустройству. Решение о выбранных работах, а такжерешение о доле финансового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорийдолжно быть закреплено в протоколе общего собрания собственниковпомещений многоквартирного дома.

Привыбореформы финансовогоучастиязаинтересованныхлицвреализациимероприятийпо благоустройствудворовыхтерриториймногоквартирныхдомовврамках дополнительногоперечнядолятакогоучастиядолжнасоставлятьнеменее 3 процентовотстоимостимероприятийпоблагоустройствудворовой территории.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализациюпотребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории,исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работахпо благоустройству в рамках дополнительного перечня.

В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются информация подрядной организации о выполнении работ, включающая сведения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такой информации могут предоставляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, сведения о размещении указанных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенногостроительства) и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а такжетерриторий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, подлежатблагоустройству за счет средств собственников и (или) правообладателейсоответствующих объектов недвижимого имущества и земельных участков всоответствии с заключенными соглашениями с Администрациями сельских поселений Агаповского муниципального района.

Механизм реализации Программы предусматривает предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисленных в бюджет районав целях поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды, бюджетам сельских поселений района.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Агаповского муниципального района.

Обязательства Администрации Агаповского муниципального района:

1)обеспечивает разработку и принятие Программы с учетомпроведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней содня опубликования), в том числе при внесении в них изменений);

2)осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы, планирование и организацию работ по благоустройству территорий;

3)обеспечивает учет предложений заинтересованных лиц о включениидворовой территории, общественной территории в Программуна 2018-2022 гг.;

4)осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления, участвующих в реализации мероприятий Программы;

5)несет ответственность за своевременную и качественную реализациюмероприятий Программы, обеспечивает эффективноеиспользование средств, выделяемых на ее реализацию;

6)осуществляет взаимодействие с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области по вопросам предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов в целях реализации мероприятий Программы и направления отчетности об использовании полученных из федерального и областного бюджетов денежных средств;

7)осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде субсидий бюджетам сельских поселений в пределах утвержденныхбюджетных ассигнований на основании заключенного договора между Администрацией Агаповского муниципального района и Администрацией сельского поселения.

8)обеспечивает утверждение не позднее 1 марта 2018 г. с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектблагоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн-проект благоустройства общественнойтерритории, в которые включается текстовое и визуальное описаниепредлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числевизуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на соответствующей территории;

9)обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамкахПрограммы с реализуемыми в Агаповском муниципальном районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,расположенных на территории Агаповского муниципального района.

Обязательства Администраций сельских поселений района:

1)обеспечивают проведение инвентаризации дворовых территориймногоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимогоимущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельныхучастков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих киндивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных дляих размещения, в населенных пунктах сельского поселения с численностью населения свыше 1000человек в соответствии с утвержденным сельскими поселениями Порядком, регламентирующим процедуруинвентаризации;

2)несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

3)осуществляют отбор подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству территории;

4) обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий, общественных территорий с учетом необходимости обеспеченияфизической, пространственной и информационной доступности зданий,сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и другихмаломобильных групп населения;

5)обеспечивают заключение соглашений по благоустройствунедвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) иземельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих киндивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных дляих размещения;

6)осуществляют финансирование мероприятий Программы, исходя из объемов финансирования,предусмотренных на соответствующие цели в бюджете поселения, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областногобюджетов, перечисленных в виде субсидий в бюджет поселения,внебюджетных источников;

7)по запросупредставляют Администрации Агаповского муниципального района отчеты о реализации мероприятий Программы, а так же копии всех документов, сопутствующих ее выполнению;

8)осуществляют контроль за ходом реализации Программы на территории поселения;несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование полученных в рамках настоящейПрограммы субсидий.

**Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Агаповского муниципального района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

- благоустройство 76 дворовые территории многоквартирных домов;

- благоустройство 19 территорий общественного пользования.

- благоустроить 100 % объектов недвижимого имущества (включаяобъекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся всобственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей и нуждающихся в благоустройстве;

- благоустроить 100% территорий, прилегающих к индивидуальнымжилым домам и нуждающихся в благоустройстве.

Целевыеиндикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в приложении 2 к настоящеймуниципальной программе.

**Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Общий объем затрат на реализацию Программы 111 200,0тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств федерального и областного бюджетов определен всоответствии с проектами постановлений Правительства РоссийскойФедерации «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2018году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на поддержку государственных программ субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных программ формирования комфортной городскойсреды» и проектом Закона Челябинской области «Об областномбюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

**Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Показатели Программы взаимосвязаны с мероприятиями Программы и результатами их выполнения.

Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:



Оп - плановый индикативный показатель.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы; обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; методика расчета значений целевых индикаторов и показателей и источник получения информации о данных показателях представлены в приложении 3 к настоящейПрограмме.

|  |
| --- |
| Приложение №1  к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района на 2018-2022 годы» |

СИСТЕМА

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2022 ГОДЫ» И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | | Сроки реализации | Источник финансирования | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Агаповского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика Агаповского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | Администрация Агаповского муниципального района | 2018-2022 годы | ФБ | 5 615,7 | 5896,5 | | 6 191,3 | 6 500,0 | 6 500,0 | 30 703,5 |
| ОБ | 2 406,7 | 2 527,0 | | 2 653,0 | 2 786,0 | 2 786,0 | 13 158,70 |
| МБ | 900,0 | 900,0 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4 200,0 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий Агаповского муниципального района | | Администрация Агаповского муниципального района | 2018-2022 годы | ФБ | 2 807,8 | 2 948,2 | | 3 095,6 | 3 250,0 | 3 250,0 | 15 351,60 |
| ОБ | 1 203,4 | 1 263,6 | | 1 326,7 | 1 393,1 | 1 393,1 | 6 579,9 |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Брединского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение не позднее 2020 года благоустройства объектовнедвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельныхучастков,находящихсяв собственности (пользовании)юридическихлици индивидуальных предпринимателей, и нуждающихсяв благоустройстве, в соответствиис требованиями утвержденныхв сельских поселениях Агаповского муниципального района правил благоустройства | | юридические лицаи индивидуальные предприниматели, собственности (пользовании)  которых находятся  объекты недвижимого  имущества  (включая объекты  незавершенного  строительства) и (или) земельные участки (по  согласованию) | 2018-2020годы | финансирование отсутствует | - | - | | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведениенепозднее 2020 года благоустройства территорий,прилегающих индивидуальным жилымдомам, и земельныхучастков,предоставленныхдля строительства индивидуальных  жилыхдомов,нуждающихсяв  благоустройстве, в соответствиис требованиями  утвержденныхв сельских поселениях Агаповского муниципального района правил  благоустройства | | собственники индивидуальных  жилыхдомови территорий,  прилегающих ним (по  согласованию) | 2018-2020 годы | финансирование отсутствует | - | - | | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение №2  к муниципальной программе«Формирование современной городскойсреды на территории Агаповского муниципального района на 2018-2022 годы» |

**Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам сельских поселений на поддержку программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и устанавливают условия предоставления субсидий и критерии отбора сельских поселений Агаповского муниципального района (далее – поселение) в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района» на 2018-2022 годы (далее – программа).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под территорией общего пользования поселений понимается территория поселений соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- освещение улицы/парка/сквера;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

1. Субсидии предоставляются Администрацией Агаповского муниципального района (главным распределителем бюджетных средств Финансовым управлением администрации Агаповского муниципального района) бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального района бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Финансовым управлением администрации Агаповского муниципального района.

3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств, полученных поселением в 2018-2022 годах году в качестве субсидии (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек, урн.

4. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень) включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование контейнерных площадок;

установку и ремонт ограждения;

ремонт тротуаров;

озеленение территорий;

иные виды работ.

Софинансирование за счет средств, полученных поселением в 2018-2022 годах году в качестве субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Доля и форма участия, определяется Администрацией Агаповского муниципального района в программе района с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен в не денежной форме. В частности, это может быть трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для её работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном поселением, копия ведомости сбора средств от физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном поселением.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5. Основаниями предоставления субсидии поселению является предоставление поселением в срок до 10 марта 2018 года в отдел ЖКХ Администрации Агаповского муниципального района заявки с указанием запрашиваемой суммой средств и приложением обосновывающих документов:

а) копии муниципального правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию в рамках программы мероприятий по благоустройству территорий поселения;

б) копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с решением принять участие в программе;

б) отчета о проведении инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах сельского поселения с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с утвержденным поселением Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации;

в) отчета о заключении соглашений на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, и нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации, с собственниками (пользователями) указанных объектов и территорий.

г) копии муниципального правового акта, которым утверждены скорректированные с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, правила благоустройства поселения (в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек).

Не предоставление поселением заявки или предоставления заявки без приложения обосновывающих документов является основанием в отказе этому поселению в субсидии.

6. Критерием отбора поселения на предоставление субсидий в 2018-2022 годах году является:

- число многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 21 мая 2014 года №196-П;

- наличие готовой проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования.

7. Субсидии распределяются на основании распоряжения Администрации Агаповского муниципального района и предоставляются на основании Договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией Агаповского муниципального района и Администрацией поселения (далее именуется - Договор), в котором должны быть предусмотрены:

а) целевое назначение субсидии;

б) порядок, условия предоставления, расходования и сроки перечисления субсидии;

в) обязательства Администрации поселения:

- нести ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- не позднее 15 июняосуществлять отбор подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству территории;

- обеспечивать проведение мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий, общественных территорий с учетом необходимости обеспеченияфизической, пространственной и информационной доступности зданий,сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и другихмаломобильных групп населения;

- обеспечить заключение соглашений по благоустройствунедвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) иземельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих киндивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных дляих размещения;

- осуществлять финансирование мероприятий Программы, исходя из объемов финансирования,предусмотренных на соответствующие цели в бюджете поселения, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областногобюджетов, перечисленных в виде субсидий в бюджет поселения,внебюджетных источников;

-по запросупредставлятьАдминистрации Агаповского муниципального района отчеты о реализации мероприятий Программы, а так же копии всех документов, сопутствующих ее выполнению;

- осуществлятьконтроль за ходом реализации Программы на территории поселения;нести предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий.

г) рекомендации Администрации поселения обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

д) отчет о реализации мероприятий и освоении субсидии;

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

8. Перечисление субсидии в бюджет поселения из бюджета района осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений.

9. После заключения договора Администрация поселения организует работу по реализации программных мероприятий по благоустройству в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10. Администрация поселения ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, предоставляет в отдел ЖКХ Администрации Агаповского муниципального района отчеты о расходах бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также об исполнении обязательств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 7 настоящих Правил.

11. Администрация поселения несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящими Правилами и договором, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование субсидии, предоставленной в соответствии с программой.

12. Не использованный на 1 января следующего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет района в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством.

13. Субсидия, в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения поселением условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения поселением обязательств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 8, пунктов 10, 11, 12 настоящих Правил, подлежит взысканию в соответствии с бюджетным законодательством.

14. В случае выявления фактов представления Администрацией поселения недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в бюджет района.

15. В случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящих Правил Администрация Агаповского муниципального района в соответствии с предложением Общественной комиссии принимает решение о перераспределения указанной субсидии.

|  |
| --- |
| Приложение №3  к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района» на 2018-2022 годы |

**Сведения о целевых индикаторах**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ**

**АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2018-2022 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| Задача: Обеспечение формирования единого облика Агаповского муниципального района | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | ед. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 76 |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 |

|  |
| --- |
| Приложение №4  к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района» на 2018-2022 годы |

**План реализации**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ**

**АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2022 ГОДЫ»**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ориентировочная сметная стоимость**  **тыс.рублей** | **Планируемый объем средств финансирования из местного бюджета, тыс.рублей** | **Средства заинтересованных лиц** |
| **1.Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ:** | **75 957,0** | **8 400,0** | **0** |
| 1.1.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Рабочая, д.37 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 627,0 | 100,0 | 0 |
| 1.2.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Рабочая, д.37 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 627,0 | 100,0 | 0 |
| 1.3.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Рабочая, д.67,67а,68 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1500,0 | 200,0 | 0 |
| 1.4.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Советская, д.73,73а (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.5.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Советская, д.81 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.6.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Советская, д.83 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.7.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Школьная, 13,13а, Пролетарская, 11,12 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 600,0 | 100,0 | 0 |
| 1.8.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Советская, 36 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 600,0 | 100,0 | 0 |
| 1.9.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Советская, 47,45, ул.Школьная, 46 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 500,0 | 200,0 | 0 |
| 1.10.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Рабочая, 37 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.11.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Школьная, 33; ул.Пролетарская, 28,28а,32,34 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 3 250,0 | 200,0 | 0 |
| 1.12.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Школьная, 41,43,45; ул.Пролетарская, 36,36а,38 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 3 250,0 | 200,0 | 0 |
| 1.13.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Пролетарская, 22,26,26а (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 950,0 | 100,0 | 0 |
| 1.14.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Дорожная, 31,33,35а; ул.60 лет Октября, 36,38 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 3 250,0 | 200,0 | 0 |
| 1.15.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Школьная, 42,44 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 300,0 | 100,0 | 0 |
| 1.16.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Дорожная, 47 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.17.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.60 лет Октября, 52а, 52 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 300,0 | 100,0 | 0 |
| 1.18.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул. 60 лет Октября, 51 ул. Первомайская, 31,35,40,36 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 3 250,0 | 200,0 | 0 |
| 1.19.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Октябрьская, 30,32 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 300,0 | 200,0 | 0 |
| 1.20.Благоустройство дворовой территории:  - с.Агаповка, ул.Железнодорожная, с 1-18 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 6 300,0 | 500,0 | 0 |
| 1.21.Благоустройство дворовой территории:  - п.Буранный, ул. Школьная, 108,102 (ремонт дворовых проездов, устройство ограждения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.22.Благоустройство дворовой территории:  - п.Буранный, ул. Волынцева, 2,2/1 (ремонт дворовых проездов, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.23.Благоустройство дворовой территории:  - п.Буранный, ул. Мичурина,16,16/1 (ремонт дворовых проездов, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.24.Благоустройство дворовой территории:  - п.Буранный, ул. Торговая1,3 (ремонт дворовых проездов, устройство ограждения, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.25.Благоустройство дворовой территории:  - п.Буранный, ул. Мичурина, 18,28, ул.Торговая, 2 (ремонт дворовых проездов, устройство ограждения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 800,0 | 100,0 | 0 |
| 1.26.Благоустройство дворовой территории:  - п.Озерный, ул. Молодежная, 1,2, (ремонт дворовых проездов, устройство ограждения, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.27.Благоустройство дворовой территории:  - с.Новобурановка, ул.Стационная, 2,4 ул.Школьная, 6 (ремонт дворовых проездов, устройство ограждения, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.28.Благоустройство дворовой территории:  - п.Желтинскийул.Школьная д.9 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн) | 627,0 | 0 | 0 |
| 1.29.Благоустройство дворовой территории:  - п.Желтинскийул.Школьная д.8 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн) | 627,0 | 0 | 0 |
| 1.30.Благоустройство дворовой территории:  - п.Желтинскийул.Советская, 55 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн) | 616,0 | 0 | 0 |
| 1.31.Благоустройство дворовой территории:  - п.Желтинскийул.Советская, 59 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн) | 616,0 | 0 | 0 |
| 1.32. Благоустройство дворовой территории:  п.Желтинскийул.Первомайская д.22  (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 627,0 | 100,0 | 0 |
| 1.33. Внутридомовое освещение МКД п.Муравейнику ул.Новая д.1, ул.Советская д.16/1 | 200,0 | 0 | 0 |
| 1.34.Благоустройство дворовой территории:  п.Субутакжд.ст. ул.Индустриальный квартал ж/д №1 по №6 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 3 900,0 | 100,0 | 0 |
| 1.35.Благоустройство дворовой территории:  п.Субутакжд.ст. ул.Железнодорожная ж/д №40,№41(ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 300,0 | 100,0 | 0 |
| 1.36.Благоустройство дворовой территории:  п.Впередул.Пролетарская ж/д №1,№2 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 600,00 | 100,0 | 0 |
| 1.37.Благоустройство дворовой территории:  п.Магнитныйул.Молодежная ж/д №1 по №7 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1000,00 | 100,0 | 0 |
| 1.38.Благоустройство дворовой территории:  п.Магнитный ул.Молодежная ж/д№8 по №11 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.39.Благоустройство дворовой территории:  п.Наровчаткаул.Кооперативная, 19,19/1, 21 Благоустройство дворовой территории:(устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство ограждения, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.40.Благоустройство дворовой территории:  п.Наровчатка, ул.Кооперативная, 21/1, (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.41.Благоустройство дворовой территории:  - п.Наровчатка, ул.Кооперативная, 23 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.42.Благоустройство дворовой территории:  - п.Наровчатка, ул.Кооперативная, 22,24 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.43.Благоустройство дворовой территории:  - п.Наровчатка, ул.Кооперативная, 19,2 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.44.Благоустройство дворовой территории:  - п.Наровчатка, ул.Центральная, 28,30,32,34,36,38 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 3 900,0 | 200,0 | 0 |
| 1.45.Благоустройство дворовой территории:  - п.Наровчатка, ул.Школьная,20,21 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 000,0 | 100,0 | 0 |
| 1.46.Благоустройство дворовой территории:  п. Первомайский ул. Комсомольская д. 2 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.47.Благоустройство дворовой территории:  п. Первомайский ул. Комсомольская д. 6 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.48.Благоустройство дворовой территории:  п. Первомайский ул. Комсомольская д. 2б (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.49.Благоустройство дворовой территории:  п. Первомайский ул. Комсомольская д. 4а (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.50.Благоустройство дворовой территории:  п. Первомайский ул. Комсомольская д. 8а (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.51.Благоустройство дворовой территории:  ул. Центральная д. 2а (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.52.Благоустройство дворовой территории:  ул. Набережная 2а (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.53.Благоустройство дворовой территории:  ул. Набережная д. 4 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.54.Благоустройство дворовой территории:  ул. Набережная д. 6 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.55.Благоустройство дворовой территории:  ул. Набережная д. 10 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.56.Благоустройство дворовой территории:  ул. Набережная д. 12 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.57.Благоустройство дворовой территории:  ул. Набережная д. 14 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.58.Благоустройство дворовой территории:  ул. Набережная д. 16 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.59.Благоустройство дворовой территории:  п. Приморский, ул. Коммунальная, 3,4 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 1 950,0 | 200,0 | 0 |
| 1.60.Благоустройство дворовой территории:  п. Приморский, ул. Носова, 1а (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.61.Благоустройство дворовой территории:  п. Приморский, ул. Клубная, 6 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.62.Благоустройство дворовой территории:  п. Приморский, ул. Партизанская, 2 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.63.Благоустройство дворовой территории:  п. Приморский, ул. Северная, 6 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.64.Благоустройство дворовой территории:  п. Приморский, ул. Молодежная, 1 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.65.Благоустройство дворовой территории:  п. Ржавка, ул. Пионерская, 5 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.66.Благоустройство дворовой территории:  п. Ржавка, ул. Полевая,1 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.67.Благоустройство дворовой территории:  с.Верхнекизильское ,ул.Советская, 24 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 650,0 | 100,0 | 0 |
| 1.68.Благоустройство дворовой территории:  п. Новоянгелька, ул. Труда, д.1 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.69.Благоустройство дворовой территории:  п. Новоянгелька, ул. Труда, д.2 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.70.Благоустройство дворовой территории:  п. Новоянгелька, ул. Труда, д.3 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.71.Благоустройство дворовой территории:  п. Новоянгелька, ул. Труда, д.4 (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установка, скамеек, установка урн, устройство детской площадки) | 500,0 | 100,0 | 0 |
| 1.72.Благоустройство дворовой территории:  п. Янгельский ул. Рабочая, д.8 (лавочки в кол-ве 3 шт, устройство детской площадки) | 18,0 | 100,0 | 0 |
| 1.73.Благоустройство дворовой территории:  п. Янгельский ул. Рабочая, д.10 (лавочки в кол-ве 3 шт, устройство детской площадки) | 18,0 | 100,0 | 0 |
| 1.74.Благоустройство дворовой территории:  п. Янгельский ул. Рабочая, д.12 (лавочки в кол-ве 3 шт, устройство детской площадки) | 18,0 | 100,0 | 0 |
| 1.75.Благоустройство дворовой территории:  Благоустройство дворовой территории:  п. Янгельский ул. Рабочая, д.14 (лавочки в кол-ве 3 шт, устройство детской площадки) | 18,0 | 100,0 | 0 |
| 1.75.Благоустройство дворовой территории:  п. Янгельский ул. Рабочая, д.23 (лавочки в кол-ве 3 шт, устройство детской площадки) | 18,0 | 100,0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ориентировочная сметная стоимость**  **тыс.рублей** | **Планируемый объем средств финансирования из местного бюджета** | **Средства заинтересованных лиц** |
| **2.** Адресный перечень по благоустройству общественных территорий: | **86 500,0** | **0** | **0** |
| 2.1.Капитальный ремонт сквера "Воинской Славы" в с.Агаповка | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.2.Благоустройство Семейного парка в с.Агаповка | 8 000,0 | 0 | 0 |
| 2.3.Благоустройство парка в п.Буранный | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.4.Благоустройство сквера в п.Солодянка | 3 000,0 | 0 | 0 |
| 2.5.Благоустройство парка п.Урожайный | 1 500,0 | 0 | 0 |
| 2.6.Благоустройство парка п.Желтинский | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.7.Парк «Славы» п.Магнитный ул.60 лет Октября, 3/1 | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.8.Парк «Клубный» п.Магнитный ул.Молодежная, 8в | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.9.Парк «Конторский» п.Магнитный ул.60 лет Октября , 1/2 | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.10.Сквер «Памятник ВОВ» п.Субутакжд.ст. ул Школьная | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.11.Благоустройство парка п.Наровчатка | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.12.парк в п. Первомайский | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.13.парк п. Наваринка | 3 000,0 | 0 | 0 |
| 2.14.Благоустройство сквера в п.Приморский | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.15.Капитальный ремонт сквера п.Светлогорск | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.16.Благоустройство парка п.Черниговский | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.17.Капитальный ремонт сквера в п.Янгельский | 5 000,0 | 0 | 0 |
| 2.18. п. Новоянгелька «сквер» (зона отдыха) | 3 000,0 | 0 | 0 |
| 2.19. п. Янгельский, площадь по ул. Михалева | 3 000,0 | 0 | 0 |

**Сведения о взаимосвязи мероприятий** Таблица 1

**и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  (направлений) | Ожидаемый результат их  выполнения | Связь с целевыми индикаторами |
| 1. | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных  домов | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, вовлечение граждан в реализацию проектов | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2. | Реализация проектов благоустройства  общественных территорий | Повышение уровня благоустройстваобщественных территорий,вовлечение граждан в реализациюпроектов | Количество благоустроенных общественныхтерриторий |
| 3. | Проведение не позднее 2020 годаблагоустройства объектовнедвижимого имущества (включаяобъекты незавершенногостроительства) и земельных участков,находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей, инуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиямиутвержденных в муниципальномобразовании правил  благоустройства | Повышение уровня благоустройстванедвижимого имущества (включаяобъекты незавершенногостроительства) и земельныхучастков, находящихся всобственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей, и нуждающихсяв благоустройстве | Доля благоустроенных объектов недвижимогоимущества (включая объекты незавершенногостроительства) и земельных участков,находящихся в собственности (пользовании)юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количестваобъектов недвижимого имущества (включаяобъекты незавершенного строительства) иземельных участков, находящихся всобственности (пользовании) юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей,нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиями утвержденных вмуниципальном образовании правилблагоустройства |
| 4. | Проведение не позднее 2020 годаблагоустройства территорий,прилегающих к индивидуальнымжилым домам и нуждающихся вблагоустройстве, в соответствии стребованиями утвержденных вмуниципальном образовании правилблагоустройства | Повышениеуровня благоустройстватерриторий, прилегающих киндивидуальным жилым домам инуждающихся в благоустройстве | Доля благоустроенных территорий,прилегающих к индивидуальным жилымдомам и нуждающихся в благоустройстве, отобщего количества территорий, прилегающихк индивидуальным жилым домам,нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиями утвержденных вмуниципальном образовании правилблагоустройства |

|  |
| --- |
| Приложение №4  к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района на 2018-2022 годы»  Таблица 2 |

**Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей**

**муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Сформирован в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственныхпрограмм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», объемы предусмотрены по аналогии с показателями программы «Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального районана 2017 год» | Недостаточность средств федерального, регионального, местных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству.  Низкая активность граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству. |
| 2. | Количество благоустроенных  общественных территорий |
| 3. | Доля благоустроенных объектовнедвижимого имущества (включаяобъекты незавершенногостроительства) и земельных участков,находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц индивидуальных предпринимателей инуждающихся в благоустройстве, отобщего количества объектовнедвижимого имущества (включаяобъекты незавершенногостроительства) и земельных участков,находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей,нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиямиутвержденных в муниципальномобразовании правил благоустройства | Сформирован в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения в2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». | Низкая активность и безответственность собственников объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, нуждающихся в благоустройстве, в приведении вышеуказанных объектов в соответствие требованиям утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. |
| 4. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальнымжилым домам и нуждающихся вблагоустройстве, от общего количестватерриторий, прилегающих киндивидуальным жилым домам,нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиямиутвержденных в муниципальномобразовании правил благоустройства | Низкая активность и безответственность граждан, проживающих в индивидуальныхжилых домах, в приведении территорий,прилегающих к индивидуальным жилымдомам и нуждающихся в благоустройстве, всоответствие требованиям утвержденных вмуниципальном образовании правилблагоустройства. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение №4  к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района на 2018-2022 годы»  Таблица 3 |   **Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей**  **и источник получения информации о данных показателях** | | | |
| № п/п | Наименование индикатора | Расчет значений целевых  индикаторов и показателей | Источник получения информации,  периодичность и вид временной  характеристики |
| 1. | Количество благоустроенных дворовыхтерриторий многоквартирных домов | Абсолютный показатель | Рассчитывается путем прямого расчета.  Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Агаповского муниципального района |
| 2. | Количество благоустроенныхобщественных территорий | Абсолютный показатель | Рассчитывается путем прямого расчета.  Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Агаповского муниципального района |
| 3. | Доля благоустроенных объектовнедвижимого имущества (включаяобъекты незавершенногостроительства) и земельных участков,находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей инуждающихся в благоустройстве, отобщего количества объектовнедвижимого имущества (включаяобъекты незавершенногостроительства) и земельных участков,находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей,нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиями утвержденных в муниципальномобразовании правил благоустройства | К = Qбл  Qобщ  где:  К– доля благоустроенных объектов;  Qбл– количество благоустроенных  объектов, нуждающихся вблагоустройстве;  Qобщ– общее количество объектов,нуждающихся в благоустройстве; | Рассчитывается путем прямого расчета.  Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Агаповского муниципального района |
| 4. | Доля благоустроенных территорий,прилегающих к индивидуальнымжилым домам и нуждающихся вблагоустройстве, от общего количестватерриторий, прилегающих киндивидуальным жилым домам,нуждающихся в благоустройстве, всоответствии с требованиямиутвержденных в муниципальномобразовании правил благоустройства | К = Qбл  Qобщ  где:  К– доля благоустроенных объектов;  Qбл– количество благоустроенныхобъектов, нуждающихся вблагоустройстве;  Qобщ– общее количество объектов,нуждающихся в благоустройстве; | Рассчитывается путем прямого расчета.  Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Агаповского муниципального района |

|  |
| --- |
| Приложение №5  к муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района» на 2018-2022 годы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Установка скамьи | large | шт. | 7062,64 |
| 2 | Установка урн для мусора | large | шт. | 1874,40 |
| 3 | Установка светильников над подъездом дома | C:\Users\Миргалимова\Desktop\000_ab4390fd-c094-4d57-a148-10db5b24fdcd_geleos.jpg | шт. | 5442,0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий | - | м2 | 675,50 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям | - | м2 | 223,00 |

**Нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство,  входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных парковок | кв. м. | 1100,00 |
| 2 | Детская площадка (малая, размер по 4х6)  в составе оборудования:  - песочница из бруса;  - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 62000,00 |
| 3 | Детская площадка (средняя, размер по 8х16)  в составе оборудования:  - песочница из бруса;  - домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей)  - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша);  - карусель с шестью сиденьями;  - качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м | шт. | 127400,00 |
| 4 | Детская площадка (большая, размер по 16х30)  в составе оборудования:  - песочница из бруса - 2 шт.;  - домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей)  - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша)  - карусель с шестью сиденьями - 2 шт.;  - качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м;  - Лаз "Водоросль", размеры 1650x1650x2450 мм | шт. | 210600,00 |
| 5 | Оборудование для спортивных площадок | шт. | 24755,00 |
| 6 | Пандусы | шт. | 30000,00 |
| 7 | Контейнерные площадки | шт. | 25000,00 |
| 8 | Озеленение | шт. | 1600,00 |

**Нормативы финансовых затрат на благоустройство,входящих в состав дополнительного перечня работ**