СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 11.12. 2019 г. с. Агаповка № 515

Информация о проделанной работе в сфере

ЖКХ Агаповского муниципального района

за второе полугодие 2019 года

Заслушав информацию заместителя главы Агаповского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту, связи и энергетике Стрижова Сергея Ивановича о проделанной работе в сфере ЖКХ Агаповского муниципального района за второе полугодие 2019 года, Собрание депутатов Агаповского муниципального района, РЕШАЕТ:

1. Информацию о проделанной работе в сфере ЖКХ Агаповского муниципального за второе полугодие 2019 года, принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Агаповского муниципального района С.А. Ульянцев

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

457400 Челябинская область, Агаповский район, с.Агаповка, ул.Дорожная, 32а,

ИНН 7425002984 КПП 742501001 ОГРН 1027401427118

тел\факс (835140) 2-13-52\2-12-52

[www.Agapovka74@mail.ru](http://www.Agapovka74@mail.ru)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  **Работа ЖКХ** |  |

  С 12.11.2019 по 14.11.2019 года Магнитогорским территориальным отделом (Ростехнадзор) проводилась повторная проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. Агаповского муниципального района, в отношении десяти сельских поселений и девяти теплоснабжающих организации.

 По итогам повторной проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. Агаповского муниципального района, Магнитогорским территориальным отделом (Ростехнадзор) был составлен акт от 14.11.2019г. № 5543

 Вывод комиссии по итогам проведенной проверки готовности к отопительному периоду:

 - готовы к отопительному периоду 2019-2020гг.

1.Агаповское сельское поселении

2.Буранное сельское поселение

3.Желтинское сельское поселение

4.Наровчатское сельское поселение

5.Приморское сельское поселение

6.Светлогорское сельское поселение

7.Черниговское сельское поселение

8. Янгельское сельское поселение

 -не готовы два сельских поселения

 1.Магнитное и Первомайское сельские поселения: не получило акт проверки готовности к прохождению отопительного периода 2019-2020гг. МП ЖКХ «Агаповское» и паспорт готовности отсутствует.

МП ЖКХ «Агаповское» оказывает услуги теплоснабжения в Магнитном сельском поселении и Первомайском сельском поселении, на обслуживание четыре котельных:

1.жд.ст.Гумбейка – угольная котельная

2.п.Просторный – угольная котельная

3. Амбулатория в п.Магнитны

4.п.Субутак газовая котельная.

Не выполнены МП ЖКХ «Агаповское» в полном объеме пункты предписания от 23.08.2019г. № Ч-3515.

Не получено разрешение на допуск в эксплуатацию газовой котельной в п.Субутак.

**В 2019 году по программам (ОБ) выделены денежные средства**

1.Капитальный ремонт теплотрасс п.Приморский – 3086,0 тыс.руб.

2 .Капитальный ремонт теплотрасс п.Буранный – 1085,0 тыс.руб.

3. Капитальный ремонт теплотрасс с.Новобурановка – 186,0 тыс.руб

4.Засенв центрального водовода с реконструкцией водонапорной башни в с.Агаповка – 1500,0 тыс.руб

5. Капитальный ремонт водопровода п.Приморский - 1949,6 тыс.руб

6.Монтаж новой блочной котельной в п.Просторный 78423,0 тыс.руб

7.Газификация п.Ближний - 10286,0 тыс.руб

**Водоснабжение и водоотведение (МБ)**

Для обеспечения устойчивой работы в осенне-зимний период объектов водоснабжения предприятиями выполнены следующие работы:

1.Пробурена новые скважины и проведена промывка в с.Новобурановка; в п.Красноярский, п.Гумбейский, п.Новоянгелька, п.Малиновка.

2.Ремонт скважины п.Первомайский, п.Наваринка, жд.ст.Гумбейка

2.Ремонт водоводов п.Озерный -99,0 тыс.руб; п.Наровчатка: п.Черниговка 58,0 тыс.руб: п.Буранный 365,345 тыс.руб; п.Приморский ул.Восточная 292 тыс.руб; п.Субутак ул.Сахаринская 160,0 тыс.руб; п.Магнитный 660,5 тыс.руб; п.Вперед 417,0 тыс.руб

3. Замена глубинных насосов 6 (141,5 тыс.руб)

4.Ремонт водонапорной башни п.Озерный 25,0 тыс.руб: п.Янгелька 110,0 тыс.руб; п.Магнитный 40,0 тыс.руб; п.Светлогорск – 10,0 тыс.руб

5. Отремонтированы канализационные танки в п.Субутак 43,0 тыс.руб ; канализационные ямы в п.Вперед 170,0 тыс.руб

6. Углубление водоводов с.Агаповка ул.Октябрьская – 350,0 тыс.руб, ул.Школьная -85,0 тыс.руб.

 п.Харьков – 158,0 тыс.руб: п.Первомайский 1354,0 тыс.руб

7.Прокладка канализации в п.Буранный ул.Школьная 314,572 тыс.руб

**Теплоснабжение** (МБ)

Подготовка источников и сетей теплоснабжения на территории Агаповского муниципального района проводят восемь эксплуатационных предприятий

Все теплоснабжающие предприятия провели, очистку котлов, промывку теплообменников, фильтров воды. Сданы манометры на поверку. Провели промывку и гидравлическое испытание тепловых сетей. Устранены технологические отказы после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Выполнены следующие работы:

1.демонтировали 3 котла для котельных в п.Озерный и на жд.ст.Буранная;

2.капитальный ремонт тепловых сетей в п.Озерный ул.Молодежная -226,849 тыс.руб; п.Наровчатка ул.Центральная -399,0 тыс.руб; с.Агаповка, ул.Правобережная, ул.Октябрьская 411,9 тыс.руб: п.Желтинский; п.Янгелька

3. Ремонтные работы по дымовой трубе на котельной п.Наровчатка - 1430,0 тыс.руб

4. Ремонт угольных котельных п.Просторный – 290,0 тыс.руб; жд.ст.Гумбейка 108,0 тыс.руб; п.Новоянгелька -122,4 тыс.руб Газовая котельная п.Янгелька 160,0 тыс.руб.

**По программе Регионального оператора капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов**

В 2019 году по краткосрочному плану 5 домов на сумму 18,3 млн.руб.

п.Буранный ул.Мичурина 18

с.Агаповка ул.Железнодорожная 11

 ул.Правобережная 19; 4;6

В 2020году по краткосрочному плану 5 домов на сумму 8,4 млн.руб.

с.Агаповка ул.Школьная 13

 ул.Пролетарская 12

с.Новобурановка ул. Клубная 11

 ул.Нагорная 10; 9

**ТБО**

Правительство Челябинской области распределило межбюджетные трансферты на создание и содержание мест (площадок) накопленных твердых коммунальных отходов. Агаповскому району выделили 714,1 тыс.руб, заключили муниципальный контракт на сумму 495,489 тыс.руб,

74 контейнера, на сэкономленную сумму 219,6 тыс.руб поставят еще 26 контейнеров.

Заместитель глава района С.И. Стрижов